УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЗСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Бедреев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

**ГРАФИК**

отключения электрооборудования на август 2012 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | № ТП, КТП | Время  отключе-ния | Отключаемые объекты | Причина отключения |
| **с.Тогул** | | | | |
| 06.08.12 | КТП 58-3-8 | 8.30-12.00 | ИП Галактионова, ул.Пролетарская,Сбербанк, котельная, МДК | Испытание электрооборудования |
| 06.08.12 | КТП 58-3-12 | 13.00-17.00 | Ул.Березовая, Парковая | Испытание электрооборудования |
| 07.08.12 | КТП 58-5-1 | 8.30-12.00 | Ул.Лесная, АЗС, ИП Дорохов | Испытание электрооборудования |
| 07.08.12 | КТП 58-5-2 | 13.00-17.00 | Ул.Береговая, Набережная, ИП Демин | Испытание электрооборудования |
| 08.08.12 | КТП 58-5-6 | 8.30-12.00 | Ул.Алтайская, Колхозная, ИП Седых | Испытание электрооборудования |
| 08.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-1 ф-2 | 13.00-17.00 | Ул.Механизации, Южная | Измерения сопротивления заземл.опор |
| 13.08.12 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 58-3-1 ф-1 | 830-1500 | Ул.Механизации, Южная | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 13.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-2 ф-4 | 15 00-1700 | д/сад «Солнышко | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 14.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-3 ф-2,3 | 8 30-1200 | Ул.Круглова, пер.Бийский, Садовая | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 14.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-6 ф-1 | 13 30-1700 | ИП «Сальникова», администрация района,  Ул.Советская, Базарная | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 15.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-5 ф-1,2,3 | 8 30-1700 | Ул.Солнечная, Восточная, Садовая, Круглова, Советский | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 16.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-12 ф-1,2,3 | 8 30-1500 | Ул.Березовая, Парковая, Российская | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 16.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-7 ф-1 | 15 00-1700 | ЦЗН, СЭС, ИП «Сальникова», ул.Заводская, Пролетарская | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 17.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-10 ф-1 | 8 30-1500 | Ул.З.Клин | Расчистка трассы от деревьев и кустарников |
| 17.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-11 ф-2 | 15 00-1700 | Ул.Озерная, пер.Пожарный | Расчистка трассы от деревьев и кустарников,  измерения сопротив. заземления опор |
| **с.Кытманово** | | | | |
| 01.08.12 | КТП 59-7-33 | 820-1200 | Ул.Новая, Пролетарская, Советская, Строителей | Мероприятия по энергосбережению |
| 13.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-27 ф-1 | 820-1700 | Ул.Красилова, Школьная, Комсомольская 55 | Текущий ремонт |
| 14.08.12 | КТП 59-1-19 | 820-1700 | Пер.Мирный, Восточный, Западный, Степной, ул.8 Марта, Заводская, Золотарева, Пролетарская, Партизанская, Советская, Степная | Текущий ремонт |
| 15.08.12 | КТП 59-1-13 | 820-1700 | Пер.Пирогова, Садовый, ул.Комсомольская, Красилова, Набережная, Пролетарская | Тех. присоединение |
| 16.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-19 ф-5 | 820-1700 | Пер.Мирный, Золотарева | Текущий ремонт |
| 21.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-13 ф-3 | 820-1700 | Ул.Красилова, Набережная | Текущий ремонт |
| 22.08.12 | КТП 59-1-26 | 1300-1700 | Ул.Советская, автовокзал | Испытание электрооборудования |
| 23.08.12 | КТП 59-1-25 | 830-1200 | Ул.Лесная, Озерная | Испытание электрооборудования |
| 23.08.12 | КТП 59-7-33 | 830-1700 | Ул.Новая, Пролетарская, Советская, Строителей | Испытание электрооборудования, замена трансформа-тора |
| 24.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-13 ф-4 | 830-1200 | Пер.Пирогова, Садовый, ул.Красилова, Набережная, Пролетарская | Измерения сопротивления заземл.опор, текущий ремонт |
| 24.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 59-1-16 ф-2 | 1300-1700 | Ул.Г.Титова, Полевая, Молодежная, Солнечный 14 | Измерения сопротивления заземл.опор, текущий ремонт |
| 27.08.12 | КТП 59-1-32 | 820-1700 | Золотайка, Набережная | Замена трансформа-тора |
| **с.Тягун** | | | | |
| 23.08.12 | КТП 406-3-10  КТП 406-3-11 | 9.00-17.00 | Ул.Сибирская, Таловская, Кольцевая, Рабочая Болотная, Нагорная, пер.Трудовой, Пионерская | Текущий ремонт | |
| 24.08.12 | ВЛ-10 кВ 406-2 | 9.00-17.00 | ЗПДАС Алтай-2, больница, котельная, магазин «Надежда-3», ИП Гордымов, администрация с/совета, магазин Лакирбайя, ул.Титова,Лесная, Ключевская, Чкалова, Подгорная, Лесовозная, пер.Пролетарский, Ст.Тягунская, Советская,Южная, Шпалозаводская, Салаирская | Текущий ремонт | |
| 27.08.12 | ВЛ-10 кВ л 406-3 | 9.00-17.00 | Клуб, котельная, магазин Алтай, ИП Гордымов, Лесничество, ОГПС, магазин Таежный, ИП Булава, пекарня, ул.Советская,Ст.Тягунская, 1-2 Водопроводная, Сибирская, Таловского, Кольцевая, Рабочая, Нагорная | Текущий ремонт | |
| 27.08.12 | КТП 406-3-10  КТП 406-3-11 | 9.00-17.00 | Ул.Сибирская, Таловская, Кольцевая, Рабочая Болотная, Нагорная, пер.Трудовой, Пионерская | Испытания электрооборудования | |
| 28.08.12 | ВЛ-10 кВ л 406-2 | 9.00-17.00 | ЗПДАС Алтай-2, больница, котельная, магазин «Надежда-3», ИП Гордымов, администрация с/совета, магазин Лакирбайя, ул.Титова,Лесная, Ключевская, Чкалова, Подгорная, Лесовозная, пер.Пролетарский, Ст.Тягунская, Советская,Южная, Шпалозаводская, Салаирская | Расчистка трассы от деревьев и кустарников | |
| 28.08.12 | КТП 406-2-12  КТП 406-2-3 | 9.00-17.00 | Ул.Титова,Лесная, магазин «Надежда-3», администрация с/совета, ИП Лакирбайя, ИП Гордымов, ул.Салаирская, ОООЗПДАС «Алтай-2» | Испытание электрооборудования | |
| **с.Голуха** | | | | | |
| 20.08.12 | КТП 74-4-1 | 9.00-17.00 | Ул.Центральная, Алтайская, С/совет, магазин РайПО, ул.Луговая | Испытание электрооборудования | |
| 20.08.12 | КТП 74-4-5 | 9.00-17.00 | Ул.Советская, Центральная, Полевая, Озерная, д/сад «Солнышко», ИП Баранчук | Замена трансформа-тора | |
| 21.08.12 | ВЛ-10 кВ л 74-4 | 9.00-17.00 | с.Голуха | Расчистка трассы от деревьев и кустарников, текущий ремонт | |
| 21.08.12 | КТП 74-4-5  КТП 74-4-9 | 9.00-17.00 | Ул.Советская, Центральная, Полевая, Озерная, д/сад «Солнышко», ИП Баранчук, ул.Лесная, Центральная, ИП Цыпленкова | Испытание электрооборудования, измерения сопротивл.заземлений опор | |
| 22.08.12 | ВЛ-10 кВ л 74-4 | 9.00-17.00 | с.Голуха | Текущий ремонт | |
| **с.Залесово** | | | | | |
| 01.08.12 | КТП 71-6-5 | 8.30-10.30 | Ул. Лесная, Новая | Мероприятия по энергосбережению | |
| 01.08.12 | КТП 71-6-31 | 10.30-12.00 | Ул.Марковского, Притаежная, Заводская | Мероприятия по энергосбережению | |
| 01.08.12 | ГКТП 71-5-17 | 13.00-16.30 | Ул.Коммунистическая, ИП Космачев, ИП Ненашева, ИП Ольховский, ИП Косинцев, МКОУ ДМШ | Мероприятия по энергосбережению | |
| 02.08.12 | КТП 71-5-14 | 9.00-16.30 | Ул.Ленинская, Луговая, Анатолия, Закаменская | Мероприятия по энергосбережению | |
| 03.08.12 | КТП 71-5-34 | 9.00-12.00 | Ул.Ленинская, Луговая, Анатолия, Закаменская | Текущий ремонт | |
| 09.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-27 | 9.00-15.00 | Ул.Ленинская, ИП Федорова, Агафонов, Каянкин | Расчистка трассы от деревьев и кустарников | |
| 10.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-40 ф-3 | 13.00-15.00 | Ул.Ленинская, ИП Глушкова С.Э. | Расчистка трассы от деревьев и кустарников | |
| 13.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-6-2 ф-3 | 8.30-12.00 | ООО Зарина, ООО Сибирячка, ул.Комсомольская 17,21,23 | Измерения сопротивления заземл.опор | |
| 13.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-6-38 ф-2 | 13.00-17.00 | Ул.Есенина, Аленин Лог, Новая | Измерения сопротивления заземл.опор | |
| 14.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-12 | 13.00-17.00 | Ул.Береговая, Закаменская, Кирова | Измерения сопротивления заземл.опор | |
| 14.08.12 | ГКТП 71-6-1 | 9.00-12.00 | ГУ УПФ РФ, ИП Митченко, ИП Каречников, ИП Казанцев, ИП Ненашева, ДЮСШ, ул.Юбилейная | Текущий ремонт | |
| 15.08.12 | КТП 71-5-40 | 8.30-17.00 | д/сад Радуга, ИП Глушкова С.Э. ул.Ленинская | Текущий ремонт | |
| 16.08.12 | КТП 71-5-13 | 9.00-16.30 | Ул.Коммунистическая, Зеленая | Тех.присоединение | |
| 17.08.12 | КТП 71-5-14 | 9.00-11.00 | Ул.Кирова, Аленин Лог | Текущий ремонт | |
| 20.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-6-11 | 9.00-12.00 | Ул.Партизанская, Больничная, КФК Батяркин | Текущий ремонт | |
| 20.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-12 | 13.00-15.00 | Ул.Береговая, Кирова | Текущий ремонт | |
| 20.08.12 | ВЛ-0,4 ГКТП 71-5-19 | 15.00-17.00 | Администрация сельсовета, Сельский новатор, Заринский ОСБ, ИП Сургаев, ООО Росгострах, ДДТ | Текущий ремонт | |
| 21.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-18 ф-1 | 9.00-15.00 | Ул.Партизанская, КХ Скиф, ИП Бродникова, ИП Катин, пер.Шиловский | Текущий ремонт | |
| 21.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-36 | 13.00-14.00 | Ул.Ленинская, Анатолия | Текущий ремонт | |
| 28.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-37 | 9.00-17.00 | Ул.Закаменская | Текущий ремонт | |
| **г.Заринск** | | | | | |
| 01.08.12 | ММТП 6-3-12 | 8.30-17.00 | Ул.Больничная 22-30, 9-39, Ул.Светлая, Ул.Заводская, Пер.Аэродромный 9  Ул.Космонавтов 5-а, Пер.Больничный 1- 9, 6-12. ИП Белослутцева», склад ИП «Кудиленко», Склад Негреев О.Н. , склад Чернов | Текущий ремонт | |
| 01.08.12 | ТП-58 | 8.30-12.00 | ФГУП «Почта России»,пр.Строителей 13 ОАО «Сибирьтелеком», пр.Строителей 13/2,13/1,13/6,13/3, гараж ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» | Текущий ремонт | |
| 01.08.12 | ТП-52 | 13.00-17.00 | Ул.С.Республик 12, пр.Строителей 11 МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», С.Республик 12/1 д/сад №7, С.Республик 14 -прокуратура, ФСБ, С.Республик 12 б/с 3, пр.Строителей 9/1 магазин «Апельсин», пр.Строителей 7 АЗС | Текущий ремонт | |
| 02.08.12 | КТП 6-3-13 | 8.30-17.00 | Ул.Горького 80-а , 80-б, Ул.Партизанская 115-131, 132-146, Ул.Анатолия 51-98 , Ул.Деповская 6.  Пилорама «Троян» | Текущий ремонт | |
| 02.08.12 | ТП-54 | 8.30-12.00 | Пр.Металлургов 15 б/с2, 15/9 киоск ИП Пищулина, киоск Водолей, Металлургов 15 б/с 7,5 магазин «Обувь», ИП Гарданова, Металлургов 13 б/с 2,3 магазин Новый, магазин «Твист», ИП Ульянов | Текущий ремонт | |
| 02.08.12 | ТП-55 | 13.00-17.00 | Пр.Металлургов 17 б/с 7- ИП Шадшева, изготовление мебели, «Окна и двери», иммунологическая лаборатория, ИП Дульцев,25 П/съезда 7, ДК Строителей, Металлургов 17 б/с 2,11 | Текущий ремонт | |
| 03.08.12 | ММТП 70-5-38 | 8.30-17.00 | Ул.Маяковского 11-29, 8-30 Ул.Победы 20-56,37,39, 39а Ул.Пушкина 8-22,19-43 Ул.Элеваторная 32 | Текущий ремонт | |
| 03.08.12 | ТП-57 | 8.30-12.00 | Ул.С.Республик 26/2, ЦТП-28, 26/1, 22/3, 28, магазин Париж, ул. 25 П/Съезда 14,16,18 -Гороно, отдел культуры, 25 П/съезда 1 ОФСП №5 по Алт.краю, 18/1, 18/2 | Текущий ремонт | |
| 03.08.12 | ТП-56 | 13.00-17.00 | Ул.25 П/Съезда 5 база Лидер, пекарня, 24,22, Металлургов 17/3 ЦТП -44,17/1, 17/2 д/сад №6,15/3 б/с 2,15/5 гаражи, автостоянка , СУ-53 Металлургов 15/4, 25 П/съезда 20 -стоматология, парикмахерская, обувная мастерская, магазин УЮТ | Текущий ремонт | |
| 06.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 6-3-5 ф-2 | 8.30-17.00 | Ул.Больничная 1-17,Садовая 12-16,пер.Больничный 2-3 | Текущий ремонт | |
| 06.08.12 | ТП-49 | 8.30-12.00 | Ул.С.Республик 25/1 хоккейная коробка МАУ «Спорт», 24,26,28 ООО Париж, 23, киоск Роспечать | Текущий ремонт | |
| 06.08.12 | ТП-26 1 с/ш | 13.00-17.00 | Ул.С.Республик 22,20,22/1,22/2, ДЮСШ Факел, С.Республик 26/1,18/2 - ООО Надежда, магазин Осень, кадастровая палата | Текущий ремонт | |
| 07.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 70-5-41 ф-1 | 8.30-17.00 | Ул.Олимпийская, Строительная, Поповича 1-5, школа №1,ООО «Сежан», столярный цех | Текущий ремонт | |
| 07.08.12 | ТП-89 | 8.30-12.00 | Ул.25 П/Съезда 2а ,2 поликлиника, профилакторий ОАО «Алтай-кокс», С.Республик 23 стадион Юность | Текущий ремонт | |
| 07.08.12 | ТП-26 2 с/ш | 13.00-17.00 | Ул.С.Республик 22,20,22/1,22/2,ДЮСШ Факел, 26/1,18/2 -ООО Надежда, магазин Осень, кадастровая палата | Текущий ремонт | |
| 08.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 6-11-22 ф-1 | 8.30-17.00 | Ул.Монтажников 5-13,8-14,Лесная 13-22 | Текущий ремонт | |
| 08.08.12 | ТП-69 | 8.30-12.00 | Пр.Строителей 26/1-ремонт холодильников, мастерская «Каблучок», швейная мастерская, пр.Строителей 26/2 –ремонт телевизоров, реставрация подушек, ООО «Семиречье», пошив и ремонт одежды, ООО «Алтай-гео», ООО «Страховой агент», магазин «Людмила», магазин «Полюс», магазин «Альянс», ЧП Михайлов, ул.В.Интернационалистов 3 –ООО Магнолия, аптека, Страх.комп. «Согласие», «Окна и двери», ЦТП 13, ИП Фрей ул.Революции51 | Текущий ремонт | |
| 08.08.12 | ТП-79 | 13.00-17.00 | Пр.Строителей 10- ИП Калинина, ИП Кривенкова, сапожная мастерская, «Оригинал- Мастер», ЦДТ С.Республик 7/2, пр.Строителей 8/1 | Текущий ремонт | |
| 09.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 6-3-4 ф-5 | 8.30-17.00 | Магазин Спутник, ул.Ленина 27-33 | Текущий ремонт | |
| 09.08.12 | ТП-33 1 с/ш | 8.30-12.00 | Ул. 25 П/съезда 42/1 б/с 10, б/с7 ,42,42/2,44 б/с 7,б/с 2, 42/5 | Текущий ремонт | |
| 09.08.12 | ТП-33 2 с/ш | 13.00-17.00 | Ул. 25 П/съезда 42/1 б/с 10, б/с7 ,42,42/2,44 б/с 7,б/с 2, 42/5 | Текущий ремонт | |
| 10.08.12 | ВЛ-0,4 кВ КТП 70-5-41 ф-1 | 8.30-17.00 | Ул.Олимпийская, Строительная, Поповича 1-5, школа №1,ООО «Сежан», столярный цех | Текущий ремонт | |
| 10.08.12 | РП-2 РУ-0,4кВ | 8.30-12.00 | Пр.Строителей 14 ,14/2, киоск Роспечать,  стройка жилого дома ЗАО «Коксохиммонтаж –Алтай», Металлургов 7/4,7а, Скорая помощь, ЦУМ | Текущий ремонт | |
| 10.08.12 | ТП-72 | 13.00-17.00 | Ул.С.Республик 5,7, 5/2,5/1,7/1,5/3, магазин «На горке» Роспечать, ГК «Дружба» , ИП Галустян | Текущий ремонт | |
| 13.08.12 | ММТП 6-3-12 | 8.30-17.00 | Ул.Больничная 22-30, 9-39, Ул.Светлая, Ул.Заводская, Пер.Аэродромный 9  Ул.Космонавтов 5-а, Пер.Больничный 1- 9, 6-12. ИП Белослутцева», склад ИП «Кудиленко», Склад Негреев О.Н. , склад Чернов | Текущий ремонт | |
| 14.08.12 | КТП 6-3-13 | 8.30-17.00 | Ул.Горького 80-а , 80-б, Ул.Партизанская 115-131, 132-146, Ул.Анатолия 51-98 , Ул.Деповская 6.  Пилорама «Троян» | Текущий ремонт | |
| 15.08.12 | ГКТП 6-3-20 | 8.30-17.00 | Райбольница,ООО «Лесная компания», ул.Сыркина 9-23,16-30, Космонавтов, Садовая 20-22, Больничная 17, пер.Аэродромный 6-10, магазин «Ивушка», метеостанция, гаражи | Текущий ремонт | |
| 16.08.12 | КТП 70-5-63 | 8.30-17.00 | Поликлиника, ул.Матросова 1а | Текущий ремонт | |
| 20.08.12 | ММТП 70-5-38 | 8.30-17.00 | Ул.Маяковского 11-29, 8-30 Ул.Победы 20-56,37,39, 39а Ул.Пушкина 8-22,19-43 Ул.Элеваторная 32 | Текущий ремонт | |
| 21.08.12 | КТП 70-5-63 | 8.30-17.00 | Поликлиника, ул.Матросова 1а | Текущий ремонт | |
| 22.08.12 | ГКТП 6-3-20 | 8.30-17.00 | Райбольница, ООО «Лесная компания», ул.Сыркина 9-23,16-30, Космонавтов, Садовая 20-22, Больничная 17, пер.Аэродромный 6-10, магазин «Ивушка», метеостанция, гаражи | Текущий ремонт | |
| 23.08.12 | КТП 70-5-69 | 8.30-17.00 | Ул.Ветеринарная 6-46,27-59 Ул.Интернациональная 11-37, 12-18 Ул.Чайковского 25,25а Ул.Чапаева 1-31,2-36 | Текущий ремонт | |
| 24.08.12 | КТП 76-15-2 | 8.30-17.00 | Ул.Чкалова 11-77, 18-78 Ул.Советская 6-26, 1-31 Ул.Копылова 1-51, 4-58 Ул.Подгорная 7-35, 2-10 Ул.Федосеевская 2,4,9а Ул.Луговая 1-25, 2-12, Пер.Красноармейский 2-10, 1-3 | Текущий ремонт | |
| 27.08.12 | Л 6-11 от Р-2 до Р-3 | 9.00-17.00 | Пос.Новый, район ГАИ, район ул.Молодежная | Расчистка трассы от деревьев и кустарников | |
| 29.08.12 | Л 6-22 | 9.00-17.00 | Привокзальный жилой район, район старого Балиндера | Расчистка трассы от деревьев и кустарников, текущий ремонт | |
| 30.08.12 | Л 6-3 | 9.00-17.00 | ОАО МТС Магазин ИП «Глушков» - Магазин ИП «Шишкина»  Магазин «Одежда» ИП «Часовских» Магазин ИП «Тельных», Магазин ООО «Нарцисс», Отделение Сбербанка  МУП «Фармация», Центр занятости, Магазин «Спутник», Магазин «Северный» Магазин «Аникс», ИП Белослутцева», склад ИП «Кудиленко», Склад Негреев О.Н. , склад Чернов, УП «Заринская» холодильник, Пилорама «Троян», Районная администрация, Комитет по образованию,  Музей, Котельная «Гостиница», СЭС  ОАО«Билайн», Гаражи ИП «Кудиленко», КГБУЗ ЗАРИНСКАЯ ЦРБ, Магазин Ивушка, Метеостанция, ООО «Лесная компания», СТО «Фея», ДОСААФ, Ветеринарная станция, мастерская ООО «Семиречье», гидропост, МУК «Мемориал славы».  Ул.К.Маркса 9-11, 24-40; 1-12, Ул.Ленина 1-19, 4-22; 6-10, 27 -33, Ул.30 лет Победы 7-19, 8-22, Ул.Партизанская 1-13, 4-10; 115-131, 132-146 Ул.Больничная, Ул.Садовая  Пер.Больничный, Ул.Набережная  Пер.Совхозный, Ул.Сыркина 39 ,Ул.Озерная , Ул.Сыркина 21-37, 46-68; 9-23 , 16-30, Пер.Проточный, Пер.Аэродромный  Ул.Светлая, Ул.Заводская, п.Аэродромный  Ул.Космонавтов, Ул.Горького 80-а , 80-б, Ул.Анатолия 51-98, Ул.Деповская 6,  Ул. Коммунальная, п. Мельничный, Пионерский, ул. Крупская 1-17, Чумышская, Чкалова 1-10, Ул.Сиреневая, Ул. Ягодная 11-27, 10-24, Ул. Веселая 17-23 , 28-32, Ул. Раздольная 1-11, 2-8 Ул. Малиновая 17-33, 16-32. | Расчистка трассы от деревьев и кустарников, текущий ремонт | |

Главный инженер А.И.Ховрин

Исп.Маничева Т.Л.